ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr._____________________

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 161/2023 privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, cod proiect 117987, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia

Consiliul Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. _________/____________ a președintelui Consiliului Județean Satu Mare,

ținând seama de:

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 156/2016 privind aprobarea proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 161/2023 privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, cod proiect 117987, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia;

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 181/2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 161/2023 privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, cod proiect 117987, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia;

- prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

- Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024;

- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023;

în baza de prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 173 alin (1) lit. b) și lit. f) precum și cele ale art. 182 alin (4) cu trimitere la art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 161/2023 privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, cod proiect 117987, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 181/2024, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, cod proiect 117987, până la data de 31.08.2025.”

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția dezvoltare regională și Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției dezvoltare regională și Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Satu Mare, __________ 2025

INIŢIATOR:                                                                               AVIZEAZĂ:

PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Pataki Csaba                                                                    Crasnai Mihaela Elena Ana

Red.:.Teh.: T.L.R./Exemplare 5

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE

Nr. ____________________

REFERAT DE APROBARE

- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 161/2023 privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, cod proiect 117987, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia

Județul Satu Mare implementează proiectul “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj” - cod SMIS 117987,  în baza contractului de finanţare nr. 100/26.06.2017.

Având în vedere că în cadrul contractului de finanțare se impune finalizarea execuției lucrărilor la tronsonul „Modernizare DJ196 tronson Supuru de Jos (DN19A) – intersecție cu DJ108P”, conform acordului contractual nr.316/01.08.2023 cu modificările și completările ulterioare, este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.08.2025.

Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 dă posibilitatea, beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE, să solicite prelungirea duratei de implementare până cel târziu 31.12.2025, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asumate prin proiect/ contractul de finanțare.

Astfel, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect și în vederea asigurării funcționalității proiectului, termenul de finalizare a proiectului va fi 31.08.2025, cu respectarea prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și nr. 216/18.09.2024.

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare,

INIŢIEZ:

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 161/2023 privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, cod proiect 117987,

și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE

Pataki Csaba

Red, teh: T.L.R../Ex:5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr.___________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 161/2023 privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, cod proiect 117987, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia

Județul Satu Mare implementează proiectul “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj” - cod proiect 117987,  în baza contractului de finanţare nr. 100/26.06.2017.

În cadrul Contractului de finanțare a fost finalizat contractul de lucrări nr.390/26.10.2018 având ca obiect modernizarea a 38,001 km de drum județean pe tronsoanele DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj.

Ținând cont de economiile înregistrate la nivelul proiectului, a fost inclus în cadrul contractului de finanțare tronsonul - „Modernizare DJ196 tronson Supuru de Jos (DN19A) – intersecție cu DJ108P”, în lungime de 2.110,62 m, pentru care a fost semnat acordul contractual nr.316/01.08.2023 - cu o durată de execuție de 9 luni, prelungită la 14 luni și 1 zi prin actul adițional nr.1/19.09.2024 și actul adițional nr.4/06.12.2024.

Astfel, având în vedere faptul că durata de execuție aferentă tronsonului „Modernizare DJ196 tronson Supuru de Jos (DN19A) – intersecție cu DJ108P” depășește perioada de implementare a proiectului, datorită lucrărilor suplimentare identificate în timpul execuției podului peste râul Crasna, lucrări care nu au putut fi prevăzute la faza de elaborare a proiectului tehnic, activitățile proiectului nu pot fi finalizate până la data de 30.04.2025 cu încadrarea în Programul Operațional Regional 2014-2020.

Instrucțiunea nr.216/18.09.2024 dă posibilitatea, beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE, să solicite prelungirea duratei de implementare până cel târziu 31.12.2025, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asumate prin contractul de finanțare.

Având în vedere că în cadrul contractului de finanțare se impune finalizarea execuției lucrărilor la tronsonul „Modernizare DJ196 tronson Supuru de Jos (DN19A) – intersecție cu DJ108P”, este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.08.2025.

UAT Județul Satu Mare va finaliza implementarea proiectului cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor până la data de 31.08.2025, finanțarea fiind realizată din bugetul Județului Satu Mare.

Astfel, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect și în vederea asigurării funcționalității proiectului, termenul de finalizare al acestuia va fi 31.08.2025, cu respectarea prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și a Instrucțiunii AMPOR nr. 216/18.09.2024.

În baza art.182 alin. (4) cu trimitere la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Considerăm oportună și legală aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 161/2023 privind aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, cod proiect 117987, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia.

| DIRECTOR EXECUTIV, Ștern Felicia Cristina | ȘEF SERVICIU – SERVICIUL MANAGEMENTUL RPOIECTELOR Barta Bianca Melania |
| --- | --- |
| VIZAT JURIDIC, Tănase Loredana Roxana | ÎNTOCMIT, Műnich Florin |

Red, teh: M.F./Ex:5